step: 5.1

name: TDD ADDENDUM Sprint 2

owner: Tech Lead

status: done

completed_at: 2026-08-06 16:00

# Bước 5.1 — TDD ADDENDUM Sprint 2

## Nhiệm vụ

Viết addendum (v1.1) vào cuối docs/tech-design/TDD-agent-dashboard.md — KHÔNG viết đè v1.0. Bao 2 track độc lập chạy song song ở Sprint 2:

Track A: OAuth Account Support (SD)

Track B: Agent Name/Activity + 2 View Modes (JD)

## Đã làm

Đọc TDD v1.0 (§1–14) + PRD Q4/Q4b + PLAN-MASTER + parser hiện có + inventory .claude/agents/*.md.

Thêm §15 Assumptions, §16 Goals/Non-goals Sprint 2.

Track A (§17): data model v2 với discriminator kind (api_key|oauth_session), API bổ sung (import-current-oauth, oauth-status, activate flow swap), auto-refresh scheduler "swap-and-invoke" (KHÔNG gọi thẳng OAuth endpoint Anthropic — dùng claude -p "ok" --model claude-haiku-4-5 --max-turns 1 để buộc CLI tự refresh), UI 2-tab dialog + security banner + badge needs_relogin, migration v1→v2 idempotent.

Track B (§18): parser trích subagent_type + description khi tool_use name=="Agent", DB thêm 3 column (current_subagent_type/activity/at), mapping đầy đủ 19 subagent → VN display name + fallback title-case, endpoint /api/sessions/by-project, decode project-slug best-effort (c--Users-... → C:\Users-... + tooltip slug gốc, chấp nhận ambiguity), UI toggle 2 view mode "Theo Agent"/"Theo Dự án" (accordion <details> native).

§19 Rủi ro Sprint 2 (5 mục), §20 Task breakdown (S2-T01..T12, SD 5.5 ngày ∥ JD 4 ngày), §21 Handoff Payload cho SD + JD.

Cập nhật PLAN-MASTER: Phase 5 với 5 bước, status plan completed → active.

Xuất DOCX+PDF cho TDD.

## Quyết định thiết kế chính

KHÔNG tự gọi Anthropic OAuth endpoint — theo hướng safe đã thống nhất, dùng chiến lược "swap-and-invoke" (backup in-memory + swap file + subprocess CLI + compare expiresAt + restore).

`refresh_lock` global asyncio.Lock — tuần tự hoá refresh iteration, tránh race condition swap file.

Encryption giữ nguyên XOR+base64 — accepted risk trong PRD Q4b, thêm security banner UI bắt buộc.

Token subagent con KHÔNG tách được ở Sprint 2 — ghi rõ gap ở §16 Non-goals + §19 S2-R4 (file tasks/<agentId>.output = 0 byte, không có nguồn dữ liệu tin cậy).

Decode slug best-effort có ambiguity — chấp nhận limitation, tooltip slug gốc để user tự nhận ra.

## Artifact

docs/tech-design/TDD-agent-dashboard.md — cập nhật (§15–21 mới, dòng ~477+)

docs/tech-design/TDD-agent-dashboard.docx + .pdf — xuất lại

docs/plans/PLAN-agent-dashboard-2026-08-05/PLAN-MASTER.md — Phase 5 mới, status → active

## Handoff Payload — bước sau đọc phần này

Đã làm: TDD addendum v1.1 chốt 2 track (§17 OAuth, §18 Agent view). Handoff riêng cho SD/JD ở §21.1 và §21.2 của TDD.

do_not_redo: KHÔNG cần đọc lại toàn bộ TDD v1.0 để thiết kế; chỉ dùng §21.1 (SD) hoặc §21.2 (JD) làm điểm vào; các quyết định OAuth/parser đã chốt.

watch_out: SD phải verify thực tế lệnh claude -p ... có trigger refresh hay không (compare expiresAt); JD phải giữ decode slug tooltip vì ambiguity không thể tránh; TL security-audit-stride (bước 5.4) BẮT BUỘC vì Track A ghi/đọc file credential nhạy cảm.

next_inputs: SD đọc TDD §17, §19, §20 (S2-T01..T06), §21.1. JD đọc TDD §18, §19, §20 (S2-T07..T12), §21.2.