title: TDD — Agent Dashboard

feature: Agent Dashboard — Dashboard Web Local Realtime Quản Lý Claude Code Agents

version: 1.0

created: 2026-08-05

author: Tech Lead (KZTEK)

prd: docs/prd/PRD-agent-dashboard.md

us: docs/user-stories/US-agent-dashboard.md

design: docs/design/DESIGN-agent-dashboard.md

sprint: docs/planning/SPRINT-agent-dashboard.md

# TDD — Agent Dashboard

## 1. Bối cảnh

Dashboard web chạy local (http://localhost:7770) theo dõi realtime hoạt động của Claude Code agents đang chạy trên máy user (KZTEK). Nguồn dữ liệu DUY NHẤT: các file JSONL do Claude Code CLI ghi ra trong ~/.claude/projects/<project-slug>/<session-uuid>.jsonl. Dashboard KHÔNG can thiệp vào runtime của Claude Code — chỉ đọc log + hiển thị.

Link PRD: docs/prd/PRD-agent-dashboard.md

Link US: docs/user-stories/US-agent-dashboard.md

Link DESIGN: docs/design/DESIGN-agent-dashboard.md

Link SPRINT: docs/planning/SPRINT-agent-dashboard.md

## 2. Assumptions (giả định thiết kế — user/PM xác nhận nếu sai)

1.	Máy chạy Windows 11 + Python 3.10+ đã cài (KZTEK dev environment). Node 20+ có sẵn cho build frontend.

2.	Đường dẫn log Claude Code: Windows %USERPROFILE%\.claude\projects\<slug>\*.jsonl (POSIX equivalent trên WSL/macOS).

3.	Format JSONL của Claude Code: mỗi dòng là 1 JSON message hợp lệ với các field như type (user/assistant/tool_use/tool_result), timestamp, message.usage (input_tokens/output_tokens/cache_creation_input_tokens/cache_read_input_tokens). Dòng chưa kết thúc bằng \n = ghi dở → bỏ qua chờ tick sau.

4.	1 file JSONL = 1 session của 1 agent (session_id = tên file không đuôi).

5.	Tool cá nhân, 1 user 1 máy, không cần auth. Cổng 7770 backend, frontend build tĩnh do backend serve luôn (không dev server separate ở production local).

6.	Mã hóa API key: XOR + base64 với salt local (theo BA/UX chốt) — không phải secure crypto, chỉ chống nhìn trực tiếp file.

→ Nếu sai bất kỳ điểm nào, phản hồi ngay; nếu không, tiến hành theo các giả định này.

## 3. Goals / Non-goals

### Goals

Realtime cập nhật ≤ 2s khi file JSONL có dòng mới (WebSocket delta push).

4 màn hình: Agent Status, Token Analytics, Session History, Account Manager.

1 lệnh khởi động duy nhất (python -m agent_dashboard), không cần Docker.

Không mất dữ liệu khi restart: SQLite persist toàn bộ session/token history.

### Non-goals

Không multi-user, không auth, không remote access.

Không inject account key vào runtime Claude Code (chỉ lưu + hiển thị).

Không dark mode, không export CSV (out of scope MVP, xem SPRINT §Scope bị đẩy ra ngoài).

Không secure crypto cho API key (chấp nhận mã hoá nhẹ).

## 4. Quyết định Tech Stack

### 4.1 Backend: **Python 3.10+ / FastAPI / watchdog / SQLite (better via `aiosqlite`)**

Lý do chọn Python thay vì Node.js/TypeScript:

| Tiêu chí | Python/FastAPI | Node.js/TypeScript |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Sprint plan đã chốt | ✅ S1-T003 ghi rõ watchdog, S1-T020 uvicorn | ❌ Phải đổi lại sprint |
| Môi trường KZTEK dev | ✅ Đã có Python 3.10+ + venv (dùng cho script md_to_docx_kztek.py, lessons converter…) | ⚠️ Cần cài Node runtime riêng |
| File-watcher lib | watchdog (chín, ổn định Windows/macOS/Linux) | chokidar cũng ổn |
| WebSocket | FastAPI built-in WebSocket + uvicorn | Cần thêm ws |
| SQLite async | aiosqlite | better-sqlite3 (sync, đơn giản hơn) |
| Team fluency | Python là stack chính KZTEK cho tool nội bộ | TS cần setup thêm |

→ CHỐT: Python/FastAPI. Sprint đã chốt, giữ nguyên. Node.js không mang lại giá trị đủ để đảo sprint plan.

### 4.2 Frontend: **Vite + React 18 + TypeScript + Tailwind CSS + Recharts**

Vite + React + TS: build nhanh, HMR dev, output tĩnh cho backend serve. Dùng skill vite-react-setup để scaffold nhanh.

Tailwind: khớp design token KZTEK (Navy/Cam) qua tailwind.config.js custom theme.

Recharts: bar chart cho Token Analytics (nhẹ hơn Chart.js, tích hợp React tốt).

State: React useState + useReducer cho local, context cho WebSocket connection. Không dùng Redux — scope nhỏ, thừa.

WebSocket client: native WebSocket + custom hook useWebSocket() — không cần lib ngoài.

### 4.3 Storage

SQLite (single file data/dashboard.db) qua aiosqlite — zero-setup, đủ cho vài chục nghìn events.

accounts.enc (file JSON XOR+base64, cùng thư mục data/) — 1 flag active: true duy nhất.

### 4.4 Tổng hợp version bắt buộc

Python: 3.10+

FastAPI: 0.110+

uvicorn[standard]: 0.27+

watchdog: 4.0+

aiosqlite: 0.20+

Node: 20+

React: 18.3+

Vite: 5+

Tailwind: 3.4+

Recharts: 2.12+

## 5. Kiến trúc pipeline

flowchart LR
    A["Claude Code CLI<br/>ghi ~/.claude/projects/**/*.jsonl"] --> B["watchdog Observer<br/>(threading)"]
    B -->|new/modified event| C["JsonlTailReader<br/>lưu offset per-file"]
    C -->|line by line<br/>only if ends with \n| D["EventParser<br/>trích agent_id, tool_use,<br/>token usage"]
    D --> E["SessionStateManager<br/>Running/Idle/Ended<br/>state machine"]
    D --> F["aiosqlite writer<br/>INSERT sessions/events/token_usage"]
    E --> G["WebSocketBroadcaster<br/>fan-out delta"]
    F --> G
    G -->|JSON delta| H["React UI<br/>useWebSocket hook<br/>reducer merge state"]
    I["REST /api/*"] --> F
    H -->|REST call| I

### 5.1 Thành phần chính (backend package `agent_dashboard/`)

| Module | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| --- | --- |
| watcher.py | watchdog.Observer theo dõi glob ~/.claude/projects/*/*.jsonl. Emit event (file_path, event_type) vào asyncio queue. |
| tail_reader.py | Per-file cursor (offset byte). Đọc từ offset cũ đến EOF. Chỉ yield dòng kết thúc bằng `\n` — dòng dở giữ lại buffer cho tick sau. Xử lý file rotate/truncate (offset > filesize → reset). |
| parser.py | Nhận string JSONL 1 dòng → parse JSON. Trích: session_id (từ tên file), timestamp, type, tool_name (nếu tool_use), usage.input_tokens/output_tokens/cache_creation_input_tokens/cache_read_input_tokens từ message.usage. Try/except IndividualLine — 1 dòng lỗi KHÔNG dừng session. |
| state_manager.py | Map session_id -> SessionState. Rule: last_event_at + 5 phút chưa có event → Idle; + 30 phút → Ended. Ticker asyncio 30s để evaluate. |
| db.py | aiosqlite connection. Migrations at boot (CREATE IF NOT EXISTS). Bulk insert theo batch 50 events. |
| ws.py | FastAPI WebSocket endpoint /ws. Subscribe manager fan-out delta cho mọi client. |
| accounts.py | CRUD data/accounts.enc. XOR key = SHA256(hostname + username)[:16]. Base64 wrapper. |
| main.py | FastAPI app: mount REST routes + /ws + static files (frontend build). Start watcher + state ticker. |

### 5.2 Giải quyết watch_out (BA) — "log không có event kết thúc rõ ràng"

Định nghĩa state machine session (chốt):

| State | Điều kiện chuyển |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Running | Có event mới trong ≤ 5 phút gần nhất |
| Idle | Không có event mới > 5 phút, ≤ 30 phút |
| Ended | Không có event mới > 30 phút |

Ngưỡng cấu hình được qua config.py (IDLE_THRESHOLD_SEC=300, ENDED_THRESHOLD_SEC=1800). Ticker asyncio 30s re-evaluate toàn bộ sessions và broadcast delta khi có thay đổi.

### 5.3 Xử lý dòng ghi dở (partial write)

tail_reader.py:

1.	Lưu last_offset per file trong RAM (dict) + persist ra SQLite table file_cursors để survive restart.

2.	Mở file mode rb, seek(last_offset), read() → decode UTF-8 ignore errors.

3.	Split bằng \n. Nếu string cuối KHÔNG rỗng (tức không end bằng \n) → KHÔNG parse, giữ lại buffer trong RAM. Chỉ commit last_offset = offset cuối dòng đã hoàn chỉnh.

4.	Tick tiếp theo (do watchdog trigger hoặc timer 500ms fallback poll), đọc tiếp từ offset đã commit — dòng dở sẽ đầy đủ hơn.

5.	Nếu file size < last_offset → file bị truncate/rotate → reset offset = 0.

## 6. API Contract

### 6.1 REST endpoints

Base: http://localhost:7770/api

| Method | Path | Mô tả | Response |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |  |  |  |
| GET | /api/sessions | Danh sách session hiện tại (state != Ended) | [{session_id, project, agent_type, state, started_at, last_event_at, token_total}] |  |  |  |
| GET | /api/sessions/history?from=&to=&limit=100&offset=0 | Session đã Ended, có phân trang | {items: [...], total: N} |  |  |  |
| GET | /api/sessions/{id} | Chi tiết 1 session, kèm timeline events | {session, events: [...]} |  |  |  |
| GET | `/api/tokens/summary?range=7d\ | 30d\ | 12w\ | 6m` | Tổng hợp token cho chart | {buckets: [{label, input, output, cache_creation, cache_read}], totals: {...}} |
| GET | /api/accounts | Danh sách account | [{id, name, key_masked, is_active, created_at}] |  |  |  |
| POST | /api/accounts | Thêm account mới. Body: {name, api_key} | {id, name, key_masked, is_active: false} |  |  |  |
| PATCH | /api/accounts/{id} | Update name | {...} |  |  |  |
| DELETE | /api/accounts/{id} | Xóa (không xóa nếu là active — return 409) | 204 |  |  |  |
| POST | /api/accounts/{id}/activate | Set active (unset others) | {active_id} |  |  |  |
| GET | /api/accounts/{id}/reveal | Trả plaintext key để copy clipboard (1 lần) | {api_key} |  |  |  |
| GET | /api/health | Health check | {status: "ok", uptime_sec, watcher_alive: true} |  |  |  |

Error format (RFC7807-lite):

{ "error": { "code": "ACCOUNT_ACTIVE_CANNOT_DELETE", "message": "..." } }

Error codes:

SESSION_NOT_FOUND (404)

ACCOUNT_NOT_FOUND (404)

ACCOUNT_ACTIVE_CANNOT_DELETE (409)

ACCOUNT_KEY_INVALID (400) — key không có prefix sk-

INTERNAL_ERROR (500)

### 6.2 WebSocket `/ws`

Client mở kết nối → server gửi snapshot đầy đủ, sau đó chỉ push delta.

Message envelope (server → client):

{ "type": "snapshot|delta", "ts": "2026-08-05T23:00:00Z", "payload": { ... } }

Event types (trong payload.event khi type=delta):

| event | payload | Trigger |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |  |  |
| agent_started | {session_id, project, agent_type, started_at} | File JSONL mới xuất hiện + có dòng đầu |  |  |
| agent_update | {session_id, last_event_at, tool_use?: string, tokens_added?: {...}} | Có dòng mới trong file đang chạy |  |  |
| agent_state_changed | `{session_id, state: "Running\ | Idle\ | Ended"}` | State machine chuyển |
| token_update | {session_id, delta: {input, output, cache_creation, cache_read}, cumulative: {...}} | Có usage trong dòng mới |  |  |
| account_changed | {active_id, name} | POST activate |  |  |
| watcher_status | {alive: bool, error?: string} | Watcher crash/restart |  |  |

Snapshot payload (khi client kết nối lần đầu):

{
  "sessions": [ /* GET /api/sessions */ ],
  "active_account": { "id": "...", "name": "...", "key_masked": "..." },
  "watcher_alive": true
}

Client → server: ping mỗi 30s ({"type":"ping"}) — server reply {"type":"pong"}. Không gửi command nào khác qua WS.

## 7. DB Schema (SQLite)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sessions (
  session_id       TEXT PRIMARY KEY,          -- UUID = tên file
  project          TEXT NOT NULL,             -- tên project-slug (parent folder)
  file_path        TEXT NOT NULL,
  agent_type       TEXT,                      -- suy ra từ dòng đầu nếu có
  started_at       TEXT NOT NULL,             -- ISO8601
  last_event_at    TEXT NOT NULL,
  ended_at         TEXT,
  state            TEXT NOT NULL,             -- Running|Idle|Ended
  token_input      INTEGER DEFAULT 0,
  token_output     INTEGER DEFAULT 0,
  token_cache_creation INTEGER DEFAULT 0,
  token_cache_read INTEGER DEFAULT 0
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sessions_state ON sessions(state);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sessions_last_event_at ON sessions(last_event_at);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (
  id           INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  session_id   TEXT NOT NULL,
  ts           TEXT NOT NULL,
  type         TEXT NOT NULL,                  -- user|assistant|tool_use|tool_result|system
  tool_name    TEXT,
  payload_json TEXT,                            -- raw line (compact) để debug/audit
  FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES sessions(session_id)
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_events_session_ts ON events(session_id, ts);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS token_usage (
  id           INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  session_id   TEXT NOT NULL,
  ts           TEXT NOT NULL,
  input        INTEGER DEFAULT 0,
  output       INTEGER DEFAULT 0,
  cache_creation INTEGER DEFAULT 0,
  cache_read   INTEGER DEFAULT 0,
  FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES sessions(session_id)
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_token_ts ON token_usage(ts);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS file_cursors (
  file_path    TEXT PRIMARY KEY,
  last_offset  INTEGER NOT NULL,
  updated_at   TEXT NOT NULL
);

Migration plan: Chưa có version cũ → bootstrap CREATE IF NOT EXISTS ngay lúc main.py startup. Version 2+ (tương lai) dùng PRAGMA user_version để track.

## 8. Account Store Design

File: data/accounts.enc (JSON encoded).

Encryption: XOR key = SHA256(getpass.getuser() + platform.node()).digest()[:16]. Base64 wrap.

Structure (sau khi decrypt):

{
  "version": 1,
  "active_id": "acc-xxx",
  "accounts": [
    { "id": "acc-xxx", "name": "Personal", "api_key": "sk-ant-...", "created_at": "..." }
  ]
}

API GET /api/accounts → luôn trả key_masked (sk-ant-****XXXX — 4 ký tự cuối).

GET /api/accounts/{id}/reveal → plaintext key, dùng cho copy clipboard, rate-limit 5 lần/phút.

Dashboard KHÔNG inject key vào runtime Claude Code — user tự copy set env var (khớp scope PRD).

## 9. Cấu trúc thư mục project mới

Tạo tại tools/agent-dashboard/ trong repo hiện tại (không đụng code hệ thống agent ở .claude/).

tools/agent-dashboard/
├── backend/
│   ├── agent_dashboard/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── __main__.py            # python -m agent_dashboard
│   │   ├── main.py                # FastAPI app factory
│   │   ├── config.py              # env, paths, thresholds
│   │   ├── watcher.py
│   │   ├── tail_reader.py
│   │   ├── parser.py
│   │   ├── state_manager.py
│   │   ├── db.py                  # schema + aiosqlite
│   │   ├── ws.py                  # WebSocket manager
│   │   ├── accounts.py
│   │   ├── models.py              # pydantic schemas
│   │   └── routes/
│   │       ├── sessions.py
│   │       ├── tokens.py
│   │       └── accounts.py
│   ├── tests/
│   │   ├── test_parser.py
│   │   ├── test_tail_reader.py
│   │   ├── test_state_manager.py
│   │   ├── test_accounts.py
│   │   └── fixtures/
│   │       └── sample.jsonl
│   ├── data/                      # .gitignore — SQLite + accounts.enc
│   ├── pyproject.toml
│   ├── requirements.txt
│   └── README.md
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── main.tsx
│   │   ├── App.tsx
│   │   ├── router.tsx
│   │   ├── styles/
│   │   │   └── tokens.css         # CSS vars từ DESIGN
│   │   ├── hooks/
│   │   │   ├── useWebSocket.ts
│   │   │   └── useApi.ts
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── layout/
│   │   │   │   ├── AppHeader.tsx
│   │   │   │   ├── SidebarNav.tsx
│   │   │   │   └── WebSocketStatus.tsx
│   │   │   ├── agents/
│   │   │   │   ├── AgentCard.tsx
│   │   │   │   └── AgentStatusPanel.tsx
│   │   │   ├── tokens/
│   │   │   │   ├── TokenBarChart.tsx
│   │   │   │   ├── SummaryCard.tsx
│   │   │   │   └── FilterBar.tsx
│   │   │   ├── sessions/
│   │   │   │   └── SessionTable.tsx
│   │   │   ├── accounts/
│   │   │   │   ├── AccountCard.tsx
│   │   │   │   ├── AddAccountPanel.tsx
│   │   │   │   └── ConfirmDialog.tsx
│   │   │   └── common/
│   │   │       ├── ToastNotification.tsx
│   │   │       └── BannerAlert.tsx
│   │   ├── pages/
│   │   │   ├── AgentStatusPage.tsx
│   │   │   ├── TokenAnalyticsPage.tsx
│   │   │   ├── SessionHistoryPage.tsx
│   │   │   └── AccountManagerPage.tsx
│   │   └── state/
│   │       └── wsReducer.ts
│   ├── public/
│   │   └── kztek-logo.png
│   ├── mocks/                     # MSW mock cho JD giai đoạn parallel
│   │   └── handlers.ts
│   ├── index.html
│   ├── package.json
│   ├── vite.config.ts
│   ├── tailwind.config.js
│   ├── tsconfig.json
│   └── README.md
└── README.md                      # cách chạy 1 lệnh

Build production: cd frontend && npm run build → dist/ → backend main.py mount StaticFiles(directory="../frontend/dist", html=True) phục vụ luôn.

Dev: backend chạy uvicorn agent_dashboard.main:app --port 7770 --reload + frontend chạy vite --port 5173 --proxy 7770. Production local: chỉ chạy backend, đã bundle frontend.

## 10. Rủi ro & giảm thiểu

| Rủi ro | Mức | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| watchdog trên Windows đôi khi miss event khi file tăng rất nhanh | Trung | Fallback: PollingObserver interval 500ms cho môi trường Windows nếu native fail |
| JSONL format Claude Code thay đổi (Anthropic update) | Trung | Parser try/except per-line, log warning + tiếp tục; smoke test khi CLI upgrade |
| SQLite lock khi ghi đồng thời | Thấp | 1 writer duy nhất (asyncio queue serialize INSERT), WAL mode |
| Frontend WS reconnect storm | Thấp | Exponential backoff 1s/2s/5s/10s, max 10s |
| Account key leak qua log | Trung | Không log plaintext key — mask ngay tại boundary (GET /api/accounts trả key_masked) |
| Port 7770 bận | Thấp | Config env DASHBOARD_PORT override, error message rõ khi bind fail |

## 11. Task Breakdown (khớp SPRINT §Backlog — 21 task)

### Backend (Senior Developer — S1-T002 ~ S1-T007)

| Task ID | Nội dung TDD-level | Input | Output | Estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-T002 | Setup tools/agent-dashboard/backend/: pyproject.toml, requirements.txt (FastAPI, uvicorn, watchdog, aiosqlite, pydantic), venv, folder structure §9, __main__.py boilerplate | TDD §9 | Chạy được python -m agent_dashboard → FastAPI empty app on :7770 | 0.5nd |
| S1-T003 | watcher.py + tail_reader.py + parser.py: watchdog Observer, offset per-file (persist qua file_cursors), defensive parse dòng dở (§5.3), asyncio queue | TDD §5.1, §5.3 | Log event stream ra stdout khi có JSONL mới; unit test dùng fixture sample.jsonl (test_parser, test_tail_reader) | 2nd |
| S1-T004 | db.py + models: bootstrap schema §7 (WAL mode), aiosqlite writer batch 50 events, index đúng như §7 | TDD §7 | DB tự tạo khi boot; insert được sessions/events/token_usage; test roundtrip | 1.5nd |
| S1-T005 | ws.py: FastAPI /ws endpoint, ConnectionManager fan-out, snapshot khi client mở, delta message envelope §6.2, ping/pong 30s | TDD §6.2 | wscat ws://localhost:7770/ws nhận snapshot + delta khi có event mới; test 2 client cùng nhận delta | 1nd |
| S1-T006 | accounts.py + routes/accounts.py: XOR+base64 store, CRUD, activate rule (unset others), reveal endpoint rate-limit 5/phút, error codes §6.1 | TDD §6.1, §8 | 6 endpoints hoạt động, accounts.enc tự tạo lần đầu; test CRUD + activate | 1.5nd |
| S1-T007 | Unit + integration tests đủ coverage 70%+ cho: parser, tail_reader, state_manager, accounts, WS message format, sessions REST | TDD toàn bộ | pytest -q xanh, coverage report ≥ 70% | 0.5nd |

Handoff Payload cho Senior Developer (Bước 3.1): xem cuối file.

### Frontend (Junior Developer — S1-T008 ~ S1-T015)

| Task ID | Nội dung TDD-level | Input | Output | Estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-T008 | Scaffold tools/agent-dashboard/frontend/ bằng skill vite-react-setup (Vite + React 18 + TS + Tailwind). Cấu hình tailwind.config.js inject 10 design tokens KZTEK (Navy/Cam/Green/Red) làm theme colors. MSW mock handlers cho toàn bộ REST endpoints §6.1 để JD chạy độc lập. React Router với 4 route: /agents, /tokens, /sessions, /accounts | DESIGN §Design System, TDD §6.1 | npm run dev mở localhost:5173, 4 route render placeholder OK, tokens.css áp dụng đúng | 0.5nd |
| S1-T009 | Layout: AppHeader (logo, tên account + key_masked), SidebarNav (4 mục), WebSocketStatus (badge Connected/Disconnected góc dưới sidebar). Layout responsive theo DESIGN §Layout | DESIGN §Layout | Layout render đúng screenshot design, đủ 4 mục nav clickable | 1.5nd |
| S1-T010 | Page AgentStatusPage + component AgentCard (state Running/Idle/Ended badge màu, session_id truncate, project, tokens total, last_event_at "5s ago") + AgentStatusPanel grid | DESIGN §Agent Status, TDD §6.1 GET /api/sessions | Render list agent từ mock, badge màu đúng token, auto-refresh khi WS delta | 1.5nd |
| S1-T011 | Page TokenAnalyticsPage + TokenBarChart (Recharts stacked bar: input/output/cache_creation/cache_read) + 3 SummaryCard (Today, Week, Month) + FilterBar (7d/30d/12w/6m) | DESIGN §Token Analytics, TDD §6.1 GET /api/tokens/summary | Chart render 4 series đúng color token, filter switch reload data | 2nd |
| S1-T012 | Page SessionHistoryPage + SessionTable (sort by started_at/tokens desc, pagination 20/page, date range picker) | DESIGN §Session History, TDD §6.1 GET /api/sessions/history | Bảng render 20 rows, sort/paginate OK từ mock 100 rows | 1nd |
| S1-T013 | Page AccountManagerPage + AccountCard (masked key, badge Active/Inactive, actions: Copy/Set Active/Edit/Delete) + AddAccountPanel (overlay phải) + ConfirmDialog cho delete | DESIGN §Account Manager, TDD §6.1 accounts endpoints, §8 | Add/Delete/Set Active hoạt động qua mock; Copy hiển thị Toast "Đã copy" | 2nd |
| S1-T014 | ToastNotification (top-right, auto-dismiss 3s) + BannerAlert (top-page cho warning "Chưa có account active") — reusable | DESIGN §Utility | Dùng được ở 4 page, animation fade-in/out mượt | 0.5nd |
| S1-T015 | useWebSocket hook (native WebSocket + reconnect backoff §10) + wsReducer (merge snapshot + delta vào state). Tích hợp thay thế mock ở AgentStatusPage + AccountManagerPage | TDD §6.2 | Kết nối ws://localhost:7770/ws (khi backend ready), snapshot render đúng, delta cập nhật realtime | 0.5nd |

Handoff Payload cho Junior Developer (Bước 3.2): xem cuối file.

### Các task còn lại (khớp Sprint)

S1-T016 (TL Code Review): dùng verify-pr checklist + TDD §11 làm chuẩn AC.

S1-T017 (UXR): chạy python -m agent_dashboard + frontend build, đánh giá C1-C7.

S1-T018-T019 (QA/QAL): dựa Test Plan sẽ viết sau (out of scope TDD này).

S1-T020-T021 (DevOps): script run.sh/run.ps1 + smoke test 4 màn hình.

## 12. Definition of Done (TDD level)

[x] Tech stack chốt + lý do rõ ràng

[x] Kiến trúc pipeline (mermaid) + trách nhiệm từng module

[x] Định nghĩa state machine session (Running/Idle/Ended) + ngưỡng cụ thể

[x] API contract đầy đủ (REST + WebSocket)

[x] DB schema SQLite + migration plan

[x] Account store design (XOR+base64) + rule không inject runtime

[x] Cấu trúc thư mục project mới (tools/agent-dashboard/)

[x] Task breakdown khớp 21 task Sprint

[x] Rủi ro + giảm thiểu

## 13. Handoff Payload cho các bước sau

### 13.1 → Senior Developer (Bước 3.1 / S1-T002..T007 — Backend)

do_not_redo: Đã chốt Python/FastAPI + watchdog + aiosqlite + SQLite; đã thiết kế xong module layout §5.1, schema §7, API contract §6, state machine §5.2, xử lý partial write §5.3. Không cần thiết kế lại; bắt đầu implement theo §11 (S1-T002 → T007 tuần tự trong 1 owner).

watch_out:

1.	Dòng JSONL cuối file có thể chưa \n (ghi dở) — PHẢI check line.endswith("\n") trước khi parse, không commit offset qua dòng dở.

2.	watchdog trên Windows đôi khi miss event khi file tăng nhanh — chuẩn bị fallback PollingObserver 500ms.

3.	SQLite: bật WAL (PRAGMA journal_mode=WAL) + 1 writer duy nhất qua asyncio queue — tránh lock.

4.	Ngưỡng state machine: IDLE_THRESHOLD_SEC=300, ENDED_THRESHOLD_SEC=1800 — đặt vào config.py, không hardcode.

5.	Account key: KHÔNG log plaintext ở bất kỳ đâu. GET /api/accounts LUÔN mask.

6.	Path Windows: dùng pathlib.Path.home() / ".claude" / "projects" — không hardcode ~.

next_inputs: docs/tech-design/TDD-agent-dashboard.md (nhất là §5, §6, §7, §8, §9 backend, §11 backend), docs/design/DESIGN-agent-dashboard.md §Design System (chỉ để biết token names dùng khi log/error). Base path implement: tools/agent-dashboard/backend/.

### 13.2 → Junior Developer (Bước 3.2 / S1-T008..T015 — Frontend)

do_not_redo: Đã chốt Vite + React 18 + TS + Tailwind + Recharts + native WebSocket (không Redux). Đã thiết kế API contract §6 để JD viết MSW mock chính xác từ đầu. Không cần thảo luận lại stack; scaffold bằng skill vite-react-setup.

watch_out:

1.	JD chạy song song với SD → PHẢI dùng MSW mock cho toàn bộ REST + WS ngay từ S1-T008. KHÔNG chờ backend.

2.	Design token bắt buộc dùng qua Tailwind config (đọc DESIGN §Design System) — KHÔNG hardcode màu hex trong JSX.

3.	WebSocket message envelope §6.2: {type: "snapshot|delta", ts, payload} — reducer phải phân biệt snapshot (replace state) vs delta (merge).

4.	Recharts bar chart 4 series stacked: đúng thứ tự color: input=Navy dark, output=Cam, cache_creation=Navy mid, cache_read=Navy light.

5.	Account "Copy API key" → gọi GET /api/accounts/{id}/reveal, hiển thị Toast "Đã copy", clipboard tự clear sau 30s (dùng setTimeout clear navigator.clipboard.writeText("")).

6.	Tất cả 4 page phải chịu được state Chưa có active account (BannerAlert warning nhưng vẫn render bình thường).

next_inputs: docs/tech-design/TDD-agent-dashboard.md (nhất là §6 API contract, §11 frontend), docs/design/DESIGN-agent-dashboard.md (toàn bộ — wireframe từng page). Base path implement: tools/agent-dashboard/frontend/. Skill scaffold: .claude/skills/vite-react-setup (nếu có) hoặc npm create vite@latest frontend -- --template react-ts.

## 14. Lịch sử cập nhật

| Ngày | Phiên bản | Thay đổi | Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-05 | v1.0 | TDD khởi tạo — chốt Python/FastAPI backend + Vite/React/TS frontend, API contract, schema, task breakdown 21 task | Tech Lead |
| 2026-08-06 | v1.1 | Addendum Sprint 2 — Track A (OAuth Account Support), Track B (Agent Name/Activity + 2 View Modes). Xem §15. | Tech Lead |

# ADDENDUM v1.1 — Sprint 2 (2026-08-06)

Bối cảnh: Sprint 1 (WF-FEATURE) đã hoàn thành và ship. Sprint 2 mở 2 track độc lập, code song song bởi Senior Developer (Track A) và Junior Developer (Track B). Addendum này KHÔNG viết đè phần v1.0 phía trên — chỉ bổ sung.

## 15. ASSUMPTIONS I'M MAKING (Sprint 2)

1.	Credential OAuth thực tế nằm ở %USERPROFILE%\.claude\.credentials.json với block claudeAiOauth + field organizationUuid ngang hàng, block mcpOAuth KHÔNG liên quan (đã Dispatcher verify).

2.	Endpoint OAuth refresh nội bộ của Anthropic KHÔNG public → dashboard KHÔNG gọi trực tiếp; chỉ dựa vào Claude Code CLI để tự refresh (chiến lược "swap-and-invoke", xem §17.3).

3.	refresh_token cũng có hạn (~29 ngày theo refreshTokenExpiresAt quan sát được) — khi hết hạn, user PHẢI claude login lại; dashboard chỉ đánh dấu badge, KHÔNG tự đăng nhập.

4.	Log JSONL của Claude Code có tool_use với name:"Agent" chứa input.subagent_type + input.description — verified. Token usage riêng của subagent con KHÔNG lưu ở nơi rõ ràng (file tasks/<agentId>.output = 0 byte) → giữ token ở CẤP SESSION như v1.0.

5.	Project-slug trong ~/.claude/projects/<slug>/ là đường dẫn tuyệt đối đã encode bằng cách thay \, :, / bằng - (ambiguous với - sẵn có trong tên thư mục — chấp nhận best-effort decode).

→ Nếu sai bất kỳ điểm nào, phản hồi ngay; nếu không, tiếp tục theo giả định.

## 16. Goals / Non-goals (Sprint 2)

### Goals

Track A: Dashboard quản lý được cả 2 loại account (api_key legacy + oauth_session mới), auto-refresh OAuth nền cho account KHÔNG active (theo hướng safe: swap file + invoke CLI).

Track B: Agent Status Panel hiển thị rõ vai trò subagent (tên tiếng Việt/vai trò) + hoạt động hiện tại (description), + 2 view mode "Theo Agent"/"Theo Dự án".

### Non-goals (Sprint 2)

KHÔNG gọi thẳng OAuth endpoint của Anthropic (chưa verify được API contract).

KHÔNG tách token theo từng subagent con (giới hạn dữ liệu nguồn — ghi rõ gap ở §19.5).

KHÔNG dùng OS keychain (giữ nguyên XOR+base64 v1.0 — rủi ro đã accepted trong PRD Q4b).

## 17. TRACK A — OAuth Account Support (Senior Developer)

### 17.1 Data model mở rộng

Bảng accounts (v1.0) hiện chỉ có API key trong data/accounts.enc. Sprint 2 mở rộng schema JSON (bên trong file .enc đã mã hoá) để có discriminator kind:

{
  "version": 2,                       // bump từ 1 → 2
  "active_id": "acc-xxx",
  "accounts": [
    {
      "id": "acc-xxx",
      "kind": "api_key",              // NEW: "api_key" | "oauth_session"
      "name": "Personal",
      "api_key": "sk-ant-...",        // chỉ có khi kind == "api_key"
      "created_at": "..."
    },
    {
      "id": "acc-yyy",
      "kind": "oauth_session",        // NEW
      "name": "Team KZTEK",
      "oauth": {                       // NEW: snapshot nguyên trạng từ .credentials.json
        "accessToken": "sk-ant-...",
        "refreshToken": "sk-ant-...",
        "expiresAt": 1735000000000,
        "refreshTokenExpiresAt": 1737500000000,
        "scopes": ["user:inference", "user:profile"],
        "subscriptionType": "team",
        "rateLimitTier": "standard"
      },
      "organizationUuid": "uuid-...",  // NEW: ngang hàng claudeAiOauth trong file gốc
      "needs_relogin": false,          // NEW: true khi refreshTokenExpiresAt < now hoặc refresh CLI fail
      "last_refreshed_at": "...",       // NEW: ISO8601, dùng để scheduler xếp thứ tự
      "created_at": "..."
    }
  ]
}

Migration v1 → v2: Ở boot, accounts.py decrypt file → nếu version == 1 → gán kind: "api_key" cho mọi record + version: 2 → re-encrypt lưu lại. Idempotent.

### 17.2 API contract bổ sung

Base http://localhost:7770/api:

| Method | Path | Mô tả | Response |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |  |
| POST | /api/accounts | Body mở rộng: `{name, kind: "api_key"\ | "oauth_session", api_key?}. Với oauth_session KHÔNG cần key ở body — server sẽ **đọc snapshot hiện tại của .credentials.json`** và import. | {id, kind, name, key_masked?, oauth_masked?, is_active} |
| POST | /api/accounts/{id}/import-current-oauth | Nút "Import từ Claude Code hiện tại" — force snapshot lại từ file credential vào account này. | {ok: true, imported_at} |  |
| POST | /api/accounts/{id}/activate | v1.0 giữ nguyên hành vi cho api_key. Với oauth_session: (1) backup .credentials.json → .credentials.backup.<ts>.json, (2) đọc snapshot của account đang active TRƯỚC đó để cập nhật lại storage (Claude Code CLI có thể đã tự refresh trong lúc active), (3) ghi đè claudeAiOauth + organizationUuid bằng snapshot của account mới. | {active_id, prev_snapshot_updated} |  |
| GET | /api/accounts/{id}/oauth-status | Trạng thái token của 1 OAuth account: {expires_in_sec, refresh_expires_in_sec, needs_relogin, last_refreshed_at} | 200 |  |

Error codes bổ sung:

CREDENTIALS_FILE_NOT_FOUND (404) — user chưa từng claude login.

OAUTH_SNAPSHOT_INVALID (400) — block claudeAiOauth thiếu field bắt buộc.

OAUTH_NEEDS_RELOGIN (409) — refresh token đã hết hạn, không thể tự refresh.

CREDENTIALS_WRITE_FAILED (500) — không ghi đè được .credentials.json (permission).

Field mask cho response: oauth_masked = "sk-ant-****" + accessToken[-4:].

### 17.3 Auto-refresh background job (bản đầy đủ — safe strategy)

Không tự gọi OAuth endpoint Anthropic. Thay vào đó dùng "swap-and-invoke":

Scheduler asyncio, chạy mỗi 30 phút (config OAUTH_REFRESH_INTERVAL_SEC=1800):
  1. Load tất cả account kind=oauth_session, needs_relogin=false.
  2. Sắp xếp theo (expires_in_sec ASC) — refresh sớm nhất trước.
  3. Với MỖI account thoả `expires_in_sec < 20% * (expiresAt-issued_at)` HOẶC < 30 phút:
     Nếu account đó ĐANG là active → SKIP (Claude Code CLI đang tự refresh cho nó khi chạy).
     Nếu KHÔNG active:
       a. Acquire refresh_lock (asyncio.Lock() global — tránh 2 job đồng thời swap file).
       b. Backup current `.credentials.json` → in-memory (KHÔNG ghi file backup thứ 2 để tránh nhân bản token).
       c. Ghi đè `.credentials.json` bằng snapshot của account cần refresh.
       d. Spawn subprocess: `claude -p "ok" --model claude-haiku-4-5 --max-turns 1`
          - timeout 30s. Lệnh vô hại nhất tìm được — 1 turn, model rẻ nhất, prompt tối thiểu.
          - GHI CHÚ (giả định — nếu cú pháp sai, adjust khi implement): nếu `--max-turns` chưa hỗ trợ,
            dùng flag tương đương ngắn nhất hoặc `claude --version` (không tốn token nhưng có thể
            không trigger refresh). SD verify bằng cách so `expiresAt` trước/sau — nếu KHÔNG đổi
            với `--version` thì phải dùng lệnh có gọi API thật.
       e. Đọc lại `.credentials.json` → so `claudeAiOauth.expiresAt` với snapshot cũ:
          - Nếu `expiresAt` MỚI > cũ → refresh thành công → cập nhật snapshot + last_refreshed_at
            vào storage account (encrypt lại `.enc`).
          - Nếu `expiresAt` KHÔNG đổi → CLI không refresh (có thể chưa cần) → skip, không lỗi.
          - Nếu file bị lỗi/không parse được → khôi phục backup in-memory ngay → mark warning log.
       f. Ghi đè `.credentials.json` bằng backup in-memory (khôi phục account đang active).
       g. Release refresh_lock.
  4. Nếu subprocess (d) exit code != 0 HOẶC `refreshTokenExpiresAt < now`:
     - Set `needs_relogin = true` cho account đó, KHÔNG retry.
     - Broadcast WS event `oauth_account_needs_relogin`.

Rủi ro & giảm thiểu:

| Rủi ro | Giảm thiểu |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Crash giữa bước (c) và (f) → mất credential active | Backup in-memory + finally block khôi phục. Ngoài ra, ở startup dashboard: nếu tồn tại .credentials.backup.emergency.json newer than .credentials.json → prompt user restore. |
| 2 job refresh chạy song song → race condition | refresh_lock global asyncio.Lock — tuần tự hoá. |
| Rotate refresh_token: Anthropic có thể invalidate token cũ ngay khi issue token mới | Sau bước (e) LƯU snapshot mới NGAY (write-through) trước khi swap file lại. Không giữ token cũ trong storage. |
| User đang chạy Claude Code trong terminal khác tại thời điểm swap | Chấp nhận rủi ro — user KHÔNG nên chạy claude trong lúc dashboard đang swap. Ghi rõ trong UI tooltip: "Auto-refresh: nếu đang mở terminal claude, tạm dừng khi swap." Có thể mở rộng sau: check active claude process trước khi swap. |
| Lệnh claude -p "ok" vẫn tốn 1-2 token/tài khoản/30 phút | Chấp nhận — chi phí vài chục token/ngày/account. |

### 17.4 UI (Account Manager mở rộng)

Nút "+ Thêm account" → mở dialog với toggle 2 tab: API Key | OAuth Session.

Tab OAuth Session: hiển thị hướng dẫn nguyên văn:

> "1. Mở terminal, chạy claude login với tài khoản này. 2. Sau khi đăng nhập xong, quay lại đây và bấm Import từ Claude Code hiện tại."

input Tên gợi nhớ + nút Import từ Claude Code hiện tại (POST /api/accounts với kind: "oauth_session").

Danh sách account thêm cột Loại (badge: API Key cam / OAuth navy).

Với OAuth: badge phụ Còn X ngày (từ refreshTokenExpiresAt), badge Cần đăng nhập lại (đỏ) khi needs_relogin=true.

Security note (banner cuối trang, luôn hiển thị): "⚠️ Dashboard lưu nhiều refresh-token OAuth cùng lúc trên máy này bằng mã hoá đơn giản (XOR+base64). Đủ chống người ngó qua vai, KHÔNG phải OS keychain. Không dùng nếu máy chia sẻ."

## 18. TRACK B — Agent Name/Activity Display + 2 View Modes (Junior Developer)

### 18.1 Parser mở rộng

Trong parser.py, khi gặp tool_use với name == "Agent":

if block.get("name") == "Agent":
    tool_input = block.get("input", {}) or {}
    subagent_type = tool_input.get("subagent_type")     # e.g. "senior-developer"
    subagent_activity = tool_input.get("description")   # e.g. "SD fix UI-002 backend"

Bổ sung 2 field vào ParsedLine:

subagent_type: Optional[str]

subagent_activity: Optional[str]

### 18.2 DB schema mở rộng

ALTER TABLE sessions (migrate ở boot nếu column chưa có):

ALTER TABLE sessions ADD COLUMN current_subagent_type TEXT;
ALTER TABLE sessions ADD COLUMN current_subagent_activity TEXT;
ALTER TABLE sessions ADD COLUMN current_subagent_at TEXT;   -- timestamp lần gọi Agent gần nhất

Cập nhật rule: mỗi khi parser thấy tool_use Agent → UPDATE 3 field trên cho session tương ứng, KHÔNG ghi đè khi tool_use khác (Read/Bash/…).

### 18.3 Mapping subagent_type → display name

Đặt trong agent_dashboard/models.py (constant, share giữa backend serialize + frontend nếu cần):

SUBAGENT_DISPLAY = {
    "cto":                    "CTO",
    "product-manager":        "Product Manager",
    "business-analyst":       "Business Analyst",
    "engineering-manager":    "Engineering Manager",
    "tech-lead":              "Tech Lead",
    "senior-developer":       "Senior Developer",
    "junior-developer":       "Junior Developer",
    "qa-lead":                "QA Lead",
    "qa-engineer":            "QA Engineer",
    "devops-lead":            "DevOps Lead",
    "devops-engineer":        "DevOps Engineer",
    "project-manager":        "Project Manager",
    "ui-ux-designer":         "UI/UX Designer",
    "ux-ui-reviewer":         "UX/UI Reviewer",
    "documentation-writer":   "Documentation Writer",
    "code-migrator":          "Code Migrator",
    "github-repo-researcher": "GitHub Repo Researcher",
    "task-planner":           "Task Planner",
    "md-optimizer":           "MD Optimizer",
}
# fallback: title-case + replace('-', ' ')

### 18.4 API + WS delta bổ sung

GET /api/sessions + /api/sessions/{id} + snapshot WS: thêm current_subagent: {type, display_name, activity, at} hoặc null.

WS event mới: subagent_changed — payload {session_id, subagent: {type, display_name, activity, at}}.

GET /api/sessions/by-project?range=... (MỚI) — group sessions theo project-slug cho view mode "Theo Dự án":

```json

[

{

"project_slug": "c--Users-nguye-Desktop-Claude-Git-claude",

"project_display": "C:\\Users\\nguye\\Desktop\\Claude-Git\\claude",

"session_count": 12,

"token_total": 45230,

"sessions": [ / array items same as /api/sessions / ]

}

]

`

### 18.5 Decode project-slug → tên dễ đọc

Convention Claude Code (verified thực tế trên repo hiện tại: slug c--Users-nguye-Desktop-Claude-Git-claude ↔ path C:\Users\nguye\Desktop\Claude-Git\claude):

Ký tự đầu là drive letter thường (c) → uppercase + :\.

-- → \ (khi liền nhau).

Các - còn lại: ambiguous (có thể là \ hoặc - nguyên gốc trong tên thư mục).

Best-effort decode algorithm (`decode_project_slug` trong `models.py`):

1. Nếu slug match ^[a-z]-- → drive = slug[0].upper() + ":\\", phần còn lại từ slug[3:].
2. Split phần còn lại theo "--" trước → mỗi mảnh là 1 thành phần path chắc chắn.
3. Trong mỗi mảnh, giữ nguyên "-" (không đoán) — vì ambiguous.
4. Join lại bằng "\\".

Kết quả: c--Users-nguye-Desktop-Claude-Git-claude → C:\Users-nguye-Desktop-Claude-Git-claude (không hoàn hảo). Chấp nhận limitation này — kèm tooltip "Slug gốc: <slug>" khi hover, user tự nhận ra. Nếu tương lai cần decode chính xác 100% → cần đối chiếu với danh sách project thực tế trên disk (Glob ~\.claude\projects\*), out of scope Sprint 2.

### 18.6 UI mở rộng (Agent Status Panel)

Toggle view mode ở đầu panel: 2 pill buttons [Theo Agent] [Theo Dự án] (mặc định "Theo Agent", state lưu trong localStorage).

View "Theo Agent" (giữ layout v1.0 nhưng đổi cell "Hoạt động cuối"):

Nếu current_subagent != null: hiển thị <Badge color=navy>{display_name}</Badge> <span>{activity}</span> <time>{relative_time(at)}</time>.

Nếu null: giữ hiển thị cũ "Xs trước".

View "Theo Dự án" (mới):

Danh sách accordion theo project_display (tooltip slug), mỗi group hiển thị: tên dự án, tổng session, tổng token.

Expand → hiển thị list session giống view "Theo Agent" nhưng nested indent.

Dùng <details> HTML native để tránh thêm lib animation.

## 19. Rủi ro & Gap đã biết (Sprint 2)

| # | Rủi ro / Gap | Mức độ | Xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| S2-R1 | Lệnh claude -p ... để force refresh có thể tốn nhiều token hơn dự kiến trên account subscription | Medium | Verify thực tế trong bước code (SD): log token trước/sau, nếu > 100 token/lần → đổi sang lệnh nhẹ hơn (VD: claude --version nếu đủ trigger refresh, hoặc chỉ đơn giản check expiresAt mà không force refresh — passive mode). |
| S2-R2 | Ghi đè .credentials.json có thể conflict với claude login đang chạy song song | Low | Đọc modtime file trước khi ghi; nếu file đổi trong lúc job chạy → abort iteration, retry ở tick sau. |
| S2-R3 | Slug decode ambiguous → user thấy path sai | Low | Tooltip slug gốc + doc nội bộ giải thích. |
| S2-R4 | subagent token usage không tách được | Accepted | Ghi vào Non-goals §16. Tương lai có thể parse parent_uuid/agentId để suy ra, out-of-scope Sprint 2. |
| S2-R5 | Migration v1→v2 file account fail → user mất account | Low | Backup data/accounts.enc → accounts.v1.bak trước khi migrate; nếu decrypt v2 fail → auto-restore. |

## 20. Task breakdown Sprint 2

| ID | Tên | Owner | Estimate | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-T01 | Migration v1→v2 accounts + backup | SD | 0.5 ngày | — |
| S2-T02 | API POST/PATCH accounts (kind discriminator) + import-current-oauth | SD | 1 ngày | S2-T01 |
| S2-T03 | Activate flow OAuth (backup + swap + re-snapshot prev) | SD | 1 ngày | S2-T02 |
| S2-T04 | Auto-refresh scheduler (swap-and-invoke + lock + relogin flag) | SD | 1.5 ngày | S2-T03 |
| S2-T05 | UI Account Manager: 2-tab dialog + badge Loại + needs_relogin + security banner | SD | 1 ngày | S2-T02 |
| S2-T06 | Unit tests Track A (mock file IO + subprocess) | SD | 0.5 ngày | S2-T04 |
| S2-T07 | Parser: trích subagent_type + subagent_activity từ tool_use Agent | JD | 0.5 ngày | — |
| S2-T08 | DB migrate: 3 column mới + UPDATE rule | JD | 0.5 ngày | S2-T07 |
| S2-T09 | API + WS: current_subagent trong sessions, event subagent_changed, endpoint by-project | JD | 1 ngày | S2-T08 |
| S2-T10 | UI: badge tên agent + activity trong Agent Status Panel | JD | 0.5 ngày | S2-T09 |
| S2-T11 | UI: toggle 2 view mode + view "Theo Dự án" (accordion, tooltip slug) | JD | 1 ngày | S2-T10 |
| S2-T12 | Unit tests Track B (parser + slug decode + mapping) | JD | 0.5 ngày | S2-T11 |

Tổng: SD 5.5 ngày (Track A), JD 4 ngày (Track B). Chạy song song ∥.

## 21. Handoff Payload — Sprint 2

### 21.1 → Senior Developer (Track A)

do_not_redo: Đã chốt data model v2 (§17.1), API bổ sung (§17.2), auto-refresh "swap-and-invoke" (§17.3), UI Account Manager (§17.4). KHÔNG cần thảo luận lại chiến lược refresh; KHÔNG tự gọi OAuth endpoint Anthropic.

watch_out:

1.	Backup .credentials.json PHẢI in-memory + finally block khôi phục — crash giữa swap = mất credential user.

2.	refresh_lock global asyncio.Lock — tránh 2 iteration đồng thời swap file.

3.	Verify thực tế lệnh claude -p "ok" --model claude-haiku-4-5 --max-turns 1 có trigger refresh không (so expiresAt trước/sau). Nếu không → thử lệnh khác, ghi log để TL review.

4.	Migration v1→v2 PHẢI backup accounts.v1.bak trước khi ghi đè.

5.	Security banner UI BẮT BUỘC hiển thị (chấp nhận rủi ro đã document).

6.	Encryption XOR+base64 giữ nguyên v1.0 — không đổi cơ chế.

7.	oauth_masked KHÔNG log full accessToken/refreshToken ở BẤT KỲ đâu (console, DB payload_json, WS delta).

next_inputs: docs/tech-design/TDD-agent-dashboard.md §15–17, §19–20. File credential mẫu tại %USERPROFILE%\.claude\.credentials.json. Module hiện có: tools/agent-dashboard/backend/agent_dashboard/accounts.py, routes/, main.py. Sau khi code xong PHẢI: graphify update --diff (nếu có) → /verify-pr → gắn VERIFICATION REPORT vào PR.

### 21.2 → Junior Developer (Track B)

do_not_redo: Đã chốt parser field mới (§18.1), DB column mới (§18.2), mapping đầy đủ (§18.3), API/WS mở rộng (§18.4), decode algorithm best-effort (§18.5), UI 2 view mode (§18.6). KHÔNG cần đọc lại toàn bộ TDD v1.0 — chỉ §5.1 parser + §6 API + §7 schema để hiểu module hiện có.

watch_out:

1.	tool_use Agent khác các tool_use khác (Read/Bash) — CHỈ update current_subagent_* khi block.name == "Agent", KHÔNG update khi tool khác.

2.	Migrate ALTER TABLE PHẢI idempotent — check column tồn tại trước khi ADD (SQLite PRAGMA table_info).

3.	Decode project-slug ambiguous — LUÔN kèm tooltip slug gốc, không tự đoán.

4.	View mode state lưu localStorage key agent-dashboard.view-mode — không dùng URL query để tránh vỡ bookmark.

5.	Accordion "Theo Dự án" dùng <details> native — KHÔNG thêm framer-motion/animation lib.

6.	Fallback mapping (title-case + replace('-', ' ')) BẮT BUỘC — subagent_type mới trong tương lai không được để hiển thị raw kebab-case.

7.	Endpoint /api/sessions/by-project reuse query base của /api/sessions — KHÔNG duplicate logic filter/pagination.

next_inputs: docs/tech-design/TDD-agent-dashboard.md §18, §20. Module: tools/agent-dashboard/backend/agent_dashboard/parser.py (line 66-84 hiện đã handle tool_use), db.py, routes/sessions.py, frontend/src/pages/AgentStatus.tsx (v1.0). Sau khi code xong: graphify update --diff → /verify-pr → PR.

# ADDENDUM v1.2 — Sprint 3 (2026-08-06)

Bối cảnh: Sprint 2 đã merge. Sprint 3 xử lý 1 bug (BUG-003 Invalid Date) + 3 feature request (FR-001 Pipeline view, FR-002 % context, FR-003 tên session thân thiện). Addendum này KHÔNG đè các §1–21 — chỉ bổ sung.

## 22. ASSUMPTIONS I'M MAKING (Sprint 3) — đã verify

1.	Field `ai-title` là native Claude Code — grep type-value uniq trên .jsonl thật: {"type":"ai-title","aiTitle":"<vietnamese-friendly-name>","sessionId":"..."} — xuất hiện nhiều lần trong 1 file (Claude cập nhật tên dần), lấy dòng cuối cùng.

2.	Chỉ 2 loại dòng thiếu `timestamp`: ai-title và last-prompt — verified via grep -v '"timestamp"'. Các dòng này là metadata, KHÔNG phải content event, KHÔNG được tạo session record.

3.	Max context window (giá trị tĩnh, verified qua skill `claude-api` Sprint 2): Sonnet 5 / Opus 5 / Fable 5 = 1_000_000; Haiku 4.5 = 200_000. Fallback model lạ = 200_000. KHÔNG gọi GET /v1/models/{id} runtime (tool local, tránh network dep + rate-limit).

4.	`tool_use` với `name="Agent"` trong session cha là dấu hiệu duy nhất khả dụng để nhận diện chain — subagent con ghi log ở nơi khác (đã ghi nhận Sprint 2 §19.5). Chain = 1 session cha.

5.	usage.input_tokens chỉ xuất hiện ở type="assistant" — snapshot lượt cuối chỉ update khi gặp assistant message có usage.

→ Sai bất kỳ điểm nào, phản hồi ngay; nếu không, tiếp tục.

## 23. BUG-003 — Fix "Invalid Date" started_at

### 23.1 Root cause (verified)

parser.py:55: timestamp = data.get("timestamp") or data.get("ts") or "" — dòng ai-title/last-prompt không có timestamp → trả "".

db.py:140: INSERT OR IGNORE ... (session_id, project, file_path, agent_type, started_at, last_event_at, state) VALUES (..., timestamp, timestamp, 'Running') — INSERT với started_at="" khi 1 trong 2 dòng meta đó là dòng đầu tiên ingest cho session mới.

### 23.2 Fix (backend, tận gốc)

1.	Parser: thêm early-return sau khi extract xong ai_title (§24):

```python

# Sau khi xử lý ai-title (nếu có), meta lines không có timestamp không được tạo session

if not timestamp:

return None  # hoặc trả ParsedLine chỉ có ai_title=... nếu type=="ai-title" — xem §24

`

2.	DB defensive: upsert_session() — thêm assert/skip khi timestamp == "" (double-guard, phòng regression).

3.	Migration cleanup 1 lần khi startup (db.init):

```sql

UPDATE sessions

SET started_at = last_event_at

WHERE started_at = '' OR started_at IS NULL;

`

Idempotent — sau lần chạy đầu, count(*) WHERE started_at='' = 0 nên không tác dụng phụ.

4.	Frontend giữ nguyên `fmtDateTime`/`normalizeIso` đã có từ UI-001 fix — không revert (phòng thủ lớp 2).

### 23.3 Test

Unit test parser: dòng ai-title → return None (hoặc ParsedLine với is_meta=True); dòng user/assistant thiếu timestamp → return None.

Migration test: seed 3 sessions started_at='', chạy init(), verify UPDATE đúng.

Integration: restart uvicorn, curl /api/sessions | jq '[.[] | select(.started_at=="")] | length' → 0.

## 24. FR-003 — Tên session thân thiện

### 24.1 Nguồn dữ liệu (verified)

Ưu tiên 1: aiTitle từ dòng {"type":"ai-title","aiTitle":"..."} — lấy dòng CUỐI CÙNG trong file (Claude cập nhật).

Fallback 2: message.content[0].text của dòng đầu tiên type="user" — verified structure. Nếu block [0] không phải type="text" (là image/tool_result/...) → duyệt tiếp tìm text block đầu tiên. Nếu không có → null.

Fallback 3: null → UI hiển thị session_id thô như hiện tại.

### 24.2 Schema

ALTER TABLE sessions ADD COLUMN title TEXT;  -- idempotent migration (PRAGMA table_info check)

Migration function tương tự _migrate_subagent_columns Sprint 2.

### 24.3 Parser mở rộng

ParsedLine thêm 2 field optional:

ai_title: Optional[str] = None           # từ type="ai-title"
first_user_text: Optional[str] = None    # từ type="user", block text đầu tiên

Rule:

Dòng type="ai-title": trả ParsedLine với chỉ session_id, ai_title, is_meta=True (không tạo session, chỉ update title nếu session đã tồn tại).

Dòng type="user" có text block: trả first_user_text = truncate(text, 60).

### 24.4 Ingest logic (`main.py` ingest loop)

if parsed.ai_title:
    await db.update_title(conn, parsed.session_id, parsed.ai_title, source="ai_title")
    await ws.broadcast(SessionTitleChanged(...))
    continue  # không tạo session từ dòng meta

# ... upsert_session bình thường ...

if parsed.first_user_text:
    # Chỉ set nếu session chưa có title (tránh đè ai-title đã có)
    await db.update_title_if_null(conn, session_id, truncate(text, 60), source="user_text")

db.update_title:

ai_title → luôn UPDATE (ghi đè fallback).

user_text → chỉ UPDATE khi title IS NULL.

### 24.5 WS delta mới

{ "type": "session_title_changed",
  "session_id": "...", "title": "...", "source": "ai_title" | "user_text" }

### 24.6 API mở rộng

/api/sessions + /api/sessions/by-project — SELECT thêm cột title. Response schema thêm title: string | null.

## 25. FR-002 — % Context window

### 25.1 Schema (idempotent migration)

ALTER TABLE sessions ADD COLUMN last_input_tokens INTEGER DEFAULT 0;
ALTER TABLE sessions ADD COLUMN last_cache_creation INTEGER DEFAULT 0;
ALTER TABLE sessions ADD COLUMN last_cache_read INTEGER DEFAULT 0;
ALTER TABLE sessions ADD COLUMN last_usage_at TEXT;

Migration function chung với §24.2 (1 helper _migrate_sprint3_columns).

### 25.2 Update rule (GHI ĐÈ, KHÔNG cộng dồn)

Trong upsert_session() — nhánh assistant message có usage.input_tokens > 0:

UPDATE sessions SET
  last_input_tokens   = ?,   -- KHÔNG cộng dồn
  last_cache_creation = ?,
  last_cache_read     = ?,
  last_usage_at       = ?,
  -- token_* cũ vẫn cộng dồn như v1.0
  token_input           = token_input + ?,
  ...

Ghi đè bằng giá trị của LƯỢT hiện tại.

### 25.3 Config `MODEL_CONTEXT_WINDOW` (giá trị tĩnh)

config.py:

MODEL_CONTEXT_WINDOW: dict[str, int] = {
    # 1M context
    "claude-sonnet-5":  1_000_000,
    "claude-opus-5":    1_000_000,
    "claude-fable-5":   1_000_000,  # nếu có
    # 200K context
    "claude-haiku-4-5": 200_000,
    "claude-sonnet-4-6": 200_000,   # legacy Sprint 2
    "claude-opus-4-7":   200_000,   # legacy
}
DEFAULT_CONTEXT_WINDOW = 200_000  # fallback model lạ

Helper: resolve_max_context(model: str) -> int — dùng key exact match, không match prefix (tránh nhầm Sonnet 5 vs Sonnet 4).

### 25.4 API mở rộng

/api/sessions + /api/sessions/by-project response thêm:

{
  "last_input_total": 45000,   // = last_input_tokens + last_cache_creation + last_cache_read
  "max_context": 1000000,
  "context_pct": 4.5           // = last_input_total / max_context * 100
}

Backend tính context_pct bằng round(x, 1) — frontend chỉ format string "4.5%".

### 25.5 WS delta mở rộng

Delta session_updated (đã có) thêm 3 field last_input_total, max_context, context_pct.

## 26. FR-001 — Pipeline view (chain identification)

### 26.1 Chain definition (đã chốt sau khi verify Sprint 2 gap)

Chain = 1 session cha (1 file `.jsonl` chính). Pipeline = danh sách các tool_use Agent trong session đó, theo thứ tự thời gian.

Lý do: subagent con ghi log ở nơi khác — Sprint 2 đã ghi nhận không truy được đầy đủ. Sprint 3 KHÔNG R&D thêm; đủ giá trị dashboard cho MVP.

### 26.2 Data source (không thêm bảng mới)

events table (đã có từ v1.0) chứa mọi tool_use event với payload_json (Sprint 2 mở rộng có subagent_type+description). Query:

SELECT id, ts, payload_json
FROM events
WHERE session_id = ? AND tool_name = 'Agent'
ORDER BY ts ASC;

### 26.3 Endpoint mới

GET /api/sessions/{session_id}/chain → response:

{
  "session_id": "...",
  "session_state": "Running" | "Idle" | "Ended",
  "steps": [
    {
      "step_index": 0,
      "subagent_type": "product-manager",
      "subagent_display": "Product Manager",   // decode từ SUBAGENT_DISPLAY Sprint 2
      "description": "Viết PRD",
      "started_at": "2026-08-06T10:00:00Z",
      "status": "done"
    },
    {
      "step_index": 1,
      "subagent_type": "business-analyst",
      "subagent_display": "Business Analyst",
      "description": "Viết user stories",
      "started_at": "2026-08-06T10:30:00Z",
      "status": "active"
    }
  ]
}

### 26.4 Status logic

def compute_status(step_index: int, total_steps: int, session_state: str) -> str:
    is_last = step_index == total_steps - 1
    if is_last and session_state == "Running":
        return "active"
    return "done"

Session Idle/Ended → tất cả step = done (không có active).

pending KHÔNG áp dụng (chỉ hiển thị step ĐÃ gọi, không đoán trước bước kế tiếp).

### 26.5 WS delta

Không thêm event type mới. WS existing agent_started (Sprint 2, khi có Agent tool_use) đủ để frontend biết cần re-fetch chain endpoint. Frontend cache chain, invalidate khi nhận agent_started cho session tương ứng.

### 26.6 Non-goals Sprint 3

KHÔNG lần theo transcript agent con → không hiển thị token/thời gian riêng của từng bước.

KHÔNG dự đoán các bước "chưa tới" trong chain WF-FEATURE.

KHÔNG merge nhiều session con thành 1 chain view (mỗi session cha là 1 card riêng).

## 27. Task breakdown Sprint 3

### Track C — Backend (Senior Developer, Bước 6.3)

| Task | Mô tả | Estimate |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| S3-T01 | Parser mở rộng: extract ai_title, first_user_text; early-return khi timestamp="" (fix BUG-003 root); handle dòng ai-title trả ParsedLine với is_meta=True | 0.5 nd |
| S3-T02 | DB migration idempotent: cột title, last_input_tokens, last_cache_creation, last_cache_read, last_usage_at; cleanup migration UPDATE started_at=''; update_title + update_title_if_null helpers | 0.5 nd |
| S3-T03 | Config MODEL_CONTEXT_WINDOW + resolve_max_context(); ingest loop update snapshot last_* khi assistant message có usage | 0.5 nd |
| S3-T04 | Route GET /api/sessions/{id}/chain: query events tool_name=Agent, decode payload_json, compute status, return schema §26.3 | 0.75 nd |
| S3-T05 | Mở rộng /api/sessions + /api/sessions/by-project trả thêm title, last_input_total, max_context, context_pct; WS delta session_title_changed; tests đầy đủ | 0.75 nd |

Tổng SD: 3 nd. Verify: pytest all green, curl 4 endpoints manual, Running=0 sau restart migration.

### Track D — Frontend (Junior Developer, Bước 6.4)

| Task | Mô tả | Estimate |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| S3-T06 | Hiển thị title thay session_id thô trong SessionCard/AgentCard — fallback session_id nếu title null (FR-003) | 0.5 nd |
| S3-T07 | Badge % context window trong SessionCard: format {context_pct}% ({last_input_total}/{max_context}); tooltip chi tiết; màu warning >70%, error >90% (FR-002) | 0.75 nd |
| S3-T08 | Component MỚI PipelineCard: hàng ngang các "trạm" theo steps từ endpoint /api/sessions/{id}/chain; trạm active highlight (Navy #251C53 + Cam #F05922 border), done mờ; hiển thị subagent_display + description mỗi trạm; card 1 dòng scroll ngang nếu tràn. Fetch on-mount + refresh khi WS agent_started cho session này (FR-001) — CHỜ Bước 6.2 UX xong mới bắt đầu implement UI, có thể prep data fetching trước | 1.5 nd |

Tổng JD: 2.75 nd. Verify: tsc 0 errors, vite build OK, test tay 4 case (session có title/không, %context bình thường/cao, chain 1 bước/nhiều bước, session Ended).

## 28. Handoff Payload — Sprint 3

### 28.1 → UI/UX Designer (Bước 6.2, thiết kế wireframe PipelineCard)

do_not_redo: Chain identification đã chốt = 1 session cha. Không cần khảo sát lại cấu trúc log.

watch_out:

1.	Số step có thể từ 1 → 15 (WF-FEATURE full chain) — thiết kế PHẢI scroll ngang khi tràn, KHÔNG wrap 2 dòng.

2.	Chỉ tối đa 1 step active mỗi chain, và luôn là step cuối cùng.

3.	Trạm hiển thị subagent_display (tiếng Việt Sprint 2) + description (câu ngắn, có thể 1-2 dòng, ellipsis).

4.	Brand màu bắt buộc: Navy #251C53 heading, Cam #F05922 accent step active, Xám #CBCBCB divider.

5.	Card pipeline là card RIÊNG bên trong SessionCard, KHÔNG thay thế toàn bộ SessionCard hiện có (SessionCard vẫn giữ token/state header — pipeline nằm dưới).

next_inputs: TDD §26 (endpoint schema), design spec Sprint 1 docs/design/DESIGN-agent-dashboard.md (giữ nhất quán component library hiện có). Xuất docs/design/DESIGN-agent-dashboard-sprint3.md với section MỚI cho PipelineCard.

### 28.2 → Senior Developer (Track C, Bước 6.3)

do_not_redo: Đã chốt schema DB (4 cột mới + title), giá trị tĩnh MODEL_CONTEXT_WINDOW, chain query WHERE tool_name='Agent'. KHÔNG khảo sát lại .jsonl — TDD §22 đã verify.

watch_out:

1.	ai-title xuất hiện nhiều lần trong file — parser trả cho MỖI dòng ai-title một ParsedLine riêng; DB update_title cho ai_title LUÔN ghi đè (dòng sau ghi đè dòng trước).

2.	last_* cột GHI ĐÈ, token_* cột cũ CỘNG DỒN — 2 nhóm riêng biệt, đừng gộp UPDATE query.

3.	Migration cleanup UPDATE started_at='' — chạy trong init() sau khi tất cả ALTER TABLE xong.

4.	resolve_max_context exact match string, KHÔNG prefix match (claude-sonnet-5 ≠ claude-sonnet-4-6).

5.	Chain endpoint chỉ trả tool_use Agent — filter tool_name='Agent' bắt buộc, KHÔNG dùng subagent_type IS NOT NULL (sai vì có Agent call không có subagent_type trong edge case).

6.	context_pct = round(x, 1) ở backend — frontend không tính lại.

7.	Test edge case: session chưa có assistant message nào → context_pct = 0.0, không null.

next_inputs: TDD §23–26. Modules: parser.py, models.py (ParsedLine), db.py, config.py, routes/sessions.py, main.py (ingest). Sau code: graphify update --diff (nếu có) → /verify-pr → PR có VERIFICATION REPORT.

### 28.3 → Junior Developer (Track D, Bước 6.4)

do_not_redo: Đã có endpoint contract §26.3, response fields §25.4, WS event tận dụng agent_started (Sprint 2). Không tự thiết kế lại API.

watch_out:

1.	title có thể null → fallback session_id.slice(0, 8) như hiện tại. KHÔNG hiển thị chữ "null".

2.	context_pct là số (không phải string) — format ` ${pct}% ` ở component.

3.	PipelineCard CHỜ Bước 6.2 (UX) xong mới implement UI — có thể prep data fetching hook (useChain(sessionId)) trước.

4.	WS agent_started cho session X → invalidate chain query cho session X (React Query invalidateQueries(['chain', sessionId])), KHÔNG re-fetch mọi session.

5.	Brand màu step active: border-l-4 Cam #F05922, bg subtle Cam nhạt #FFAA80/20 opacity.

6.	Chain endpoint có thể trả empty steps array → PipelineCard KHÔNG render (không hiển thị card trống).

next_inputs: TDD §25.4 + §26.3 endpoint schema, design spec từ Bước 6.2. Modules: frontend/src/pages/AgentStatus.tsx, frontend/src/components/SessionCard.tsx (thêm title + %context badge), frontend/src/components/PipelineCard.tsx (mới). Sau code: tsc+vite build → /verify-pr → PR.