task: ecc-research

created: 2026-07-12

updated: 2026-07-12 (Phase 3 done — merged to main)

status: completed

workflow: WF-GITHUB-RESEARCH

priority: P2

# PLAN: Nghiên cứu repo GitHub — affaan-m/ecc

## Mô tả

Nghiên cứu repo GitHub https://github.com/affaan-m/ecc theo workflow WF-GITHUB-RESEARCH: phân tích cấu trúc, mục đích, điểm nổi bật kỹ thuật, sau đó đề xuất cải tiến có thể áp dụng vào codebase KZTEK.

## Nguồn yêu cầu

Yêu cầu gốc: Nghiên cứu repo GitHub https://github.com/affaan-m/ecc

Workflow: WF-GITHUB-RESEARCH — Nghiên cứu 1 repo GitHub theo link user gửi

Agent chain: GITHUB-REPO-RESEARCHER (Phase 0 Audit) → GITHUB-REPO-RESEARCHER (tạo nhánh + clone + phân tích + đề xuất) → USER (duyệt) → GITHUB-REPO-RESEARCHER (áp dụng) → USER (xác nhận merge) → GITHUB-REPO-RESEARCHER (merge main)

## Phases & Steps

Session isolation (CLAUDE.md §16.5): Mỗi bước ⬜/🔄 PHẢI chạy tách session — LOCAL dùng Agent subagent, WEB dùng RemoteTrigger. Agent/trigger tự commit+push+điền cột "Hoàn thành lúc".

### Phase 0: Audit & Khởi tạo

| # | Bước | Agent | Status | Artifact | Hoàn thành lúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ---------- | ----------------- | --------- |
| 0.1 | Phase 0 Audit — kiểm tra đã có nhánh/plan/artifact chưa; phát hiện drift; xác định bước nào cần chạy vs bỏ qua | GITHUB-REPO-RESEARCHER | ✅ | Task mới — tất cả bước cần chạy; không có drift | 2026-07-12 | Branch session claude/ecc-research-l0sizv được dùng thay research/ecc-2026-07-12 |
| 0.2 | Tạo nhánh nghiên cứu mới research/ecc-2026-07-12 từ main | GITHUB-REPO-RESEARCHER | ✅ | Dùng branch session claude/ecc-research-l0sizv (đã tồn tại) | 2026-07-12 | Branch bắt buộc của session — không tạo nhánh riêng để tránh xung đột |

### Phase 1: Clone & Phân tích repo

| # | Bước | Agent | Status | Artifact | Hoàn thành lúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ---------- | ----------------- | --------- |
| 1.1 | Clone repo https://github.com/affaan-m/ecc về thư mục scratchpad (ngoài working tree KZTEK), đọc & phân tích toàn bộ cấu trúc | GITHUB-REPO-RESEARCHER | ✅ | Repo đã clone tại scratchpad/ecc-clone/ | 2026-07-12 | Clone CHỈ để đọc, KHÔNG đưa .git ngoài vào commit KZTEK |
| 1.2 | Viết phần phân tích repo vào docs/research/RESEARCH-ecc-2026-07-12.md — mục đích, cấu trúc, điểm nổi bật kỹ thuật. KHÔNG kèm đề xuất cải tiến ở bước này | GITHUB-REPO-RESEARCHER | ✅ | docs/research/RESEARCH-ecc-2026-07-12.md (phần phân tích), .docx | 2026-07-12 | PDF thất bại (thiếu LibreOffice), DOCX OK |
| 1.3 | Dựa trên phân tích Bước 1.2, viết bảng đề xuất cải tiến (học từ đâu, áp dụng vào đâu trong KZTEK, lợi ích, rủi ro/effort) và trình user | GITHUB-REPO-RESEARCHER | ✅ | Bảng 8 đề xuất E1-E8 (nhúng vào RESEARCH-ecc-2026-07-12.md) | 2026-07-12 |  |

### Phase 2: User duyệt & Áp dụng

| # | Bước | Agent | Status | Artifact | Hoàn thành lúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ---------- | ----------------- | --------- |
| 2.1 | User xác nhận đề xuất nào được áp dụng | USER | ✅ | E1-E7 được chọn, E8 bỏ qua | 2026-07-12 | User xác nhận áp dụng E1-E7 |
| 2.2 | Áp dụng đề xuất đã được user chọn vào code/tài liệu KZTEK, commit lên nhánh nghiên cứu | GITHUB-REPO-RESEARCHER | ✅ | 9 file tạo mới, 4 file sửa; commit trên nhánh session | 2026-07-12 | E1-E7 đã áp dụng đầy đủ |

### Phase 3: Merge về main

| # | Bước | Agent | Status | Artifact | Hoàn thành lúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ---------- | ----------------- | --------- |
| 3.1 | User xác nhận merge nhánh nghiên cứu về main | USER | ✅ | User chọn "Merge thẳng vào main" (không qua PR) | 2026-07-12 | Xác nhận riêng biệt qua AskUserQuestion |
| 3.2 | Merge nhánh claude/ecc-research-l0sizv về main sau khi có xác nhận rõ ràng | GITHUB-REPO-RESEARCHER | ✅ | Merge commit e3c0f13 trên main, đã push origin/main | 2026-07-12 | git merge --no-ff, không conflict, đã push 1ddc64d..e3c0f13 |

## Handoff Log (BẮT BUỘC — xem CLAUDE.md §16.5 Bước 4)

Mỗi bước chạy session/subagent riêng nên KHÔNG thấy lịch sử bước trước. Agent hoàn thành bước PHẢI thêm 1 entry dưới đây; task-planner PHẢI nhúng nguyên văn mục này vào prompt của bước kế tiếp — tránh đọc lại/nghiên cứu lại.

<!-- Thêm entry mới ở cuối, KHÔNG xoá entry cũ -->

### Bước 0.1 — Phase 0 Audit

Đã làm: Kiểm tra git branch (claude/ecc-research-l0sizv), glob docs/research/ (trống), glob .claude/plans/ (chỉ có plan mới tạo). Xác nhận task mới, không có artifact trước đó, không có drift.

File/module đã đọc: .claude/plans/PLAN-ecc-research-2026-07-12.md

Quyết định quan trọng: Dùng branch session claude/ecc-research-l0sizv thay cho tạo research/ecc-2026-07-12 riêng (branch bắt buộc của session).

Bước sau cần biết: Branch là claude/ecc-research-l0sizv, không phải research/ecc-2026-07-12. KHÔNG tạo thêm branch.

### Bước 0.2 — Tạo nhánh nghiên cứu

Đã làm: Xác nhận branch claude/ecc-research-l0sizv đã tồn tại (cả local và remote). Không tạo thêm.

File/module đã đọc: git branch output

Quyết định quan trọng: Reuse branch session hiện tại.

Bước sau cần biết: Không có gì đặc biệt.

### Bước 1.1 — Clone repo

Đã làm: git clone --depth 1 https://github.com/affaan-m/ecc vào scratchpad/ecc-clone/. Đọc: plugin.json, PLUGIN_SCHEMA_NOTES.md, identity.json, ecc-tools.json, package.json, SOUL.md, README.md (80 dòng đầu), hooks/hooks.json, SKILL.md của: security-review, tdd-workflow, verification-loop, eval-harness, agent-sort, strategic-compact, plan-canvas, agent-introspection-debugging. Liệt kê cấu trúc thư mục toàn bộ.

File/module đã đọc: 15+ files trong scratchpad/ecc-clone/

Quyết định quan trọng: ECC là harness operator system (không phải framework code), 211K stars, MIT, v2.0.0, 278 skills, 67 agents, 94 command shims.

Bước sau cần biết: ECC KHÔNG có source code app thông thường — toàn bộ là .md skill/agent definitions + JS hook scripts + JSON manifests. Đọc thêm trong scratchpad nếu cần, không clone lại.

### Bước 2.1 + 2.2 — User xác nhận & Áp dụng E1-E7

Đã làm: User chọn E1-E7, bỏ E8. Áp dụng 7 thay đổi: E1 (hook config-protection.js + settings.json), E2 (GOTCHAS.md + CLAUDE.md §KHỞI ĐỘNG), E3 (CORE.md §6b DAILY/LIBRARY table), E4 (verify-pr.md + CLAUDE.md WF-BUGFIX/WF-FEATURE), E5 (EVAL-template.md + CLAUDE.md §18.5 EDD), E6 (CLAUDE.md §9a introspection debugging), E7 (CLAUDE.md §16.5 compact gợi ý). Đã cập nhật RESEARCH-ecc-2026-07-12.md trạng thái áp dụng + xuất DOCX. Thêm §21 changelog.

File/module đã đọc hoặc đổi: .claude/hooks/config-protection.js (tạo), .claude/settings.json (sửa), .claude/GOTCHAS.md (tạo), CLAUDE.md (sửa nhiều section), .claude/shared/CORE.md (thêm §6b), .claude/commands/verify-pr.md (tạo), .claude/templates/EVAL-template.md (tạo), docs/research/RESEARCH-ecc-2026-07-12.md (cập nhật status + trạng thái áp dụng)

Quyết định quan trọng: Hook E1 test pass 5/5 test cases. DOCX xuất thành công cho tất cả .md mới. Không cần security-audit-stride (không đụng auth/payment/DB).

Bước sau cần biết: Bước tiếp theo (3.1) là USER xác nhận merge về main. KHÔNG tự merge. Branch hiện tại: claude/ecc-research-l0sizv.

### Bước 1.2 + 1.3 — Viết phân tích + Đề xuất

Đã làm: Tạo docs/research/RESEARCH-ecc-2026-07-12.md gồm Phần 1 (phân tích: tổng quan, cấu trúc, kỹ thuật, thông tin repo) và Phần 2 (8 đề xuất E1-E8). Chạy md_to_docx_kztek.py → DOCX OK, PDF thất bại (thiếu LibreOffice/docx2pdf).

File/module đã đọc hoặc đổi: docs/research/RESEARCH-ecc-2026-07-12.md (tạo mới), docs/research/RESEARCH-ecc-2026-07-12.docx (tạo mới)

Quyết định quan trọng: 8 đề xuất E1-E8, không có đề xuất nào đụng auth/payment/DB — không cần security-audit-stride.

Bước sau cần biết: Bước tiếp theo (2.1) là USER xác nhận đề xuất nào áp dụng. KHÔNG tự áp dụng bất kỳ đề xuất nào trước khi có xác nhận rõ ràng.

## Artifacts dự kiến

[x] Nhánh claude/ecc-research-l0sizv (branch session, thay cho research/ecc-2026-07-12)

[x] docs/research/RESEARCH-ecc-2026-07-12.md — phân tích repo + bảng đề xuất cải tiến

[x] docs/research/RESEARCH-ecc-2026-07-12.docx — xuất bởi md_to_docx_kztek.py

[ ] docs/research/RESEARCH-ecc-2026-07-12.pdf — SKIP: thiếu LibreOffice/docx2pdf trên môi trường hiện tại

[x] .claude/hooks/config-protection.js — E1: Hook bảo vệ config (Node.js, 5/5 test pass)

[x] .claude/settings.json — E1: Đăng ký PreToolUse hook

[x] .claude/GOTCHAS.md — E2: Ghi lỗi ngầm (1 entry G001)

[x] .claude/shared/CORE.md §6b — E3: Bảng DAILY/LIBRARY classification

[x] .claude/commands/verify-pr.md — E4: Pre-PR verification checklist skill

[x] .claude/templates/EVAL-template.md — E5: Eval-Driven Development template

[x] CLAUDE.md §KHỞI ĐỘNG §9a §16.5 §18.5 §WF-BUGFIX §WF-FEATURE §21 — E2/E4/E5/E6/E7 + changelog

## Blockers

Không có

## Quyết định / Ghi chú

Repo nguồn: https://github.com/affaan-m/ecc

Scratchpad clone: /tmp/claude-0/-home-user-claude/9f35383a-4fe9-500e-a681-19d6d717f447/scratchpad/ecc-clone/ (ngoài working tree KZTEK)

Nguyên tắc cứng: repo ngoài clone CHỈ để đọc; không đưa .git ngoài vào commit KZTEK

Nếu đề xuất đụng auth/payment/DB schema/dữ liệu nhạy cảm → bắt buộc chạy security-audit-stride trước khi merge

## Lịch sử cập nhật

| Ngày | Cập nhật | Agent |
| --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ------- |
| 2026-07-12 | Plan tạo mới | task-planner |
| 2026-07-12 | Phase 0+1 hoàn thành: Audit, clone ecc, viết RESEARCH-ecc-2026-07-12.md + .docx, 8 đề xuất E1-E8, cập nhật plan + Handoff Log | GitHub Repo Researcher |
| 2026-07-12 | Phase 2 hoàn thành: Áp dụng E1-E7 (9 file tạo mới, 4 file sửa), test hook E1 pass 5/5, xuất DOCX, cập nhật RESEARCH-ecc + plan | GitHub Repo Researcher |
| 2026-07-12 | Phase 3 hoàn thành: User xác nhận merge thẳng vào main, merge --no-ff không conflict, push origin/main (1ddc64d..e3c0f13). Plan status → completed | Dispatcher |

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped