plan_id: PLAN-agent-dashboard-2026-08-08

title: "Agent Dashboard — FR mới phát sinh sau Sprint 6"

created: 2026-08-08

updated: 2026-08-08 16:30

status: Active

# PLAN-agent-dashboard-2026-08-08 — Agent Dashboard FR phát sinh sau Sprint 6

Các feature request / bugfix phát sinh sau khi Sprint 6 (đã QA pass) được tổng kết.

Không có plan cũ — đây là plan theo dõi các thay đổi nhỏ lẻ phát sinh trong cùng session.

## Backlog / Phases & Steps

| # | Mô tả | Assignee | Status | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------- | ---------- | -------- | ---------------- |
| FR-006-dispatcher | Dispatcher card có nút "Xem lịch sử" — backend build history[] từ non-Agent tool events (Read/Write/Bash…) của parent session; frontend bỏ điều kiện !is_dispatcher trong hasHistory, thêm nút vào DispatcherNode. Test: 6 test mới + 266 pytest pass. | senior-developer | ✅ | 2026-08-08 15:25 |
| BUG-1-history-regression | Bug 1 — Regression hasHistory (FR-006-dispatcher): khôi phục hasHistory = is_dispatcher ? history.length>0 : call_count>=1; HistoryPanel dùng fmtTokenDisplay (luôn "— tokens"), model placeholder "—" khi null cho non-dispatcher. Root cause: đổi sang history.length>0 cho ALL đã ẩn nút của regular roles khi mock data có history:[], call_count:1. | senior-developer | ✅ | 2026-08-08 15:55 |
| BUG-2-project-active-role | Bug 2 — Highlight role đang chạy trong Theo Dự án: backend get_pipeline_aggregate thêm is_active vào từng project_roster item (backfill từ active_roles set sau khi build active_agents); types/index.ts thêm is_active?: boolean vào ProjectRosterItem; frontend ProjectPipelineRow dùng sub.is_active làm tín hiệu chính + fallback runningInstances.length>0. | senior-developer | ✅ | 2026-08-08 15:55 |
| BUG-3-display-consistency | Bug 3 — Đồng bộ hiển thị 3 tab: thêm fmtTokenDisplay(n) + fmtModelShort(m) vào format.ts (shared helpers); xóa shortModel() trùng lặp trong AgentRosterItem + AggregatePipelineView; tất cả DoneSubagentNode/DoneSubagentPipelineNode/DispatcherPipelineNode/ActiveSubagentPipelineNode dùng fmtTokenDisplay — luôn hiện "— tokens" khi zero thay vì để trống. | senior-developer | ✅ | 2026-08-08 15:55 |
| REFACTOR-db-split | Refactor code quality (không phải feature/bugfix) — tách backend/agent_dashboard/db.py (1598 dòng, gộp 6 nhóm trách nhiệm khác nhau) thành package db/ gồm 6 module theo domain: schema.py (DDL+migrations+init), cursors.py, sessions.py (CRUD+row shaper+list/history/detail/by-project), events.py (write path), chain.py (get_session_chain+_backfill_chain_results+dispatcher history — module phức tạp nhất, mới sửa nhiều lần), aggregate.py (get_pipeline_aggregate+get_token_summary). db/__init__.py re-export tất cả symbol public — mọi caller from .. import db as db_module + test patch agent_dashboard.db.X vẫn hoạt động không đổi. Behavior/logic không đổi (pure move). Test: 266/266 pytest pass. Server restart OK, endpoint /, /api/sessions/by-project, /api/pipeline/aggregate, /api/sessions/{id}/chain đều 200 với payload đúng. | tech-lead | ✅ | 2026-08-08 16:30 |

## Lịch sử cập nhật

| Ngày | Phiên bản | Thay đổi | Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ----------- | ---------- | ------- |
| 2026-08-08 | v1.0 | Tạo plan; FR-006-dispatcher Done | senior-developer |
| 2026-08-08 | v1.1 | BUG-1/2/3 Done — 3 bugfixes: regression hasHistory + is_active project roster + shared display helpers | senior-developer |
| 2026-08-08 | v1.3 | REFACTOR-db-split ✅ — tách db.py 1598 dòng → package 6 module theo domain; re-export backward compatible; 266/266 pytest pass; server OK. Đây là refactor code quality (SRP), không phải feature/bugfix — không thay đổi behavior, chỉ chia nhỏ file để dễ maintain. Frontend: 3 file lớn (AggregatePipelineView 746 dòng / mockData 581 / AgentRosterItem 440) — mockData không cần tách (data thuần), 2 file kia có sub-component tách được nhưng effort vừa/cao và cấu trúc hiện tại vẫn coherent → ghi backlog, không làm trong session này. | tech-lead |
| 2026-08-08 | v1.2 | Fix 4 vấn đề mới user báo trên app live: (1) OAuth "Imported" bị http_429 khi poll /api/oauth/usage → UsageBar hiển thị dòng "⚠ Quá giới hạn lượt gọi..." rõ ràng thay vì 2 bar rỗng "5h --" "7d --" (root cause KHÔNG PHẢI bug code — thực sự Anthropic rate-limit token này; UI giờ thông báo rõ, không im lặng). (2) "Theo Session" hiện 2 dòng RUNNING trùng — root cause: agent_started WS delta được broadcast cho MỌI session mới kể cả subagent (is_subagent=True), frontend wsReducer nhét subagent vào state.sessions gốc; fix: main.py chỉ broadcast agent_started khi not parsed.is_subagent. (3) Dispatcher history quá chi tiết từng tool call — fix: get_session_chain dựng history từ user turns (parse payload_json events type=user, lọc tool_result), description = văn bản người dùng [:120] thay vì tool_name; test đổi từ tool events sang user event fixtures (6 test rewritten). (4) UI flicker: wsReducer giữ nguyên identity sessions array khi delta không match/không đổi (helper mapIfChanged + top-level short-circuit nextSessions===state.sessions); AggregatePipelineView cache lastJsonStr skip setData khi poll trả nội dung không đổi. Test: 266 pytest pass, 23 vitest pass, tsc clean, build OK. Server restart PID mới, GET /=200. | senior-developer |